Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы» по благоустройству общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», выделенных Управлению архитектуры и градостроительства  администрации городского округа Кинель Самарской области в 2021 году (выборочно)»

В соответствии с планом работы Контрольно - счетной палаты городского округа Кинель на 2022 г. проведено  контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы» по благоустройству общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», выделенных Управлению архитектуры и градостроительства  администрации городского округа Кинель Самарской области в 2021 году (выборочно)», по результатам которого установлено следующее:

- вложения в объекты нефинансовых активов на общую сумму 32843856,84 руб., сформированные в бухгалтерском учете в результате принятия работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальных контрактов: от 06.11.2020 года № 0142300008520000011929 – 29, от 26.04.2021 года № 0142300008521000024 – 05, не переданы для принятия их к бухгалтерскому учету ни в муниципальную казну, ни в организацию, осуществляющую содержание и обслуживание объектов благоустройства;

- отсутствие отдельных объектов имущества, принятых Управлением архитектуры и градостроительства  администрации городского округа Кинель (далее – Управление) в рамках  муниципального контракта от 06.11.2020 года № 0142300008520000011929 - 29, в результате актов вандализма  либо кражи, а также повреждения отдельных объектов имущества, возникшие во время их эксплуатации. По фактам вандализма (кражи) в отношении объектов благоустройства, созданных в рамках исполнения муниципального контракта  от 06.11.2020 года № 0142300008520000011929 – 29, Управлением направлены заявления в МО МВД России «Кинельский» о проведении проверки по факту кражи и возбуждении уголовного дела в связи с причинением материального ущерба.