Приложение

к постановлению администрации городского округа Кинель

№____________________от____________________________

«Приложение №1 к постановлению администрации

городского округа Кинель №3449 от 06.11.2012г.»

МЕРОПРИЯТИЯ

Программы  «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Кинель» на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения по годам |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Проектирование и строительство нового здания ДОУ на 245 мест в южной части города Аренда земельного участка Проектирование нового ДОУ на 150 мест | - | 2013 | - 2014 | - 2015 | Областной бюджет Городской бюджет Городской бюджет Городской бюджет | 110313,7 6021,5 898,4 13,4 4500 | Министерство экономического развития и торговли СО Администрация г.о.Кинель КУМИ Администрация г.о.Кинель (УАиГ) |

2. Увеличение числа мест в сети дошкольных образовательных учреждений

| 2.1 2.2 | Реконструкция СП ДСКВ «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ №11 (бывшее .МДОУ №8) с целью открытия дополнительно 4-х групп на 80 мест Реконструкция СП ДСКВ «Тополек» ГБОУ СОШ №8 г.о.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина,4 (ранее ул.Гагарина,1) с целью открытия дополнительно 4-х групп на 80 мест |  | - | 2014 2014 | - 2015 2015 | Областной бюджет Городской бюджет Городской бюджет Областной бюджет Областной бюджет Городской бюджет Городской бюджет Областной бюджет | 6348,9 672,7 (субсидии) 622,6 1612 11110,7 784,3 78,2 6938,1 47822 | Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (УАиГ) Минстрой СО Министерство образования и науки СО Администрация г.о. Кинель (УАиГ) Минстрой СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 2.4. 2.5 2.6 2.7. | Ремонт здания СП ДСКВ «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 с целью открытия дополнительных мест: - ремонт помещений; - оснащение оборудованием -ремонт помещений - оснащение оборудованием и материальными запасами Переоборудование ясельных групп в дошкольные для детей от 3-х до 7 лет: - ремонт помещений - оснащение оборудованием Дооснащение инвентарем и оборудованием имеющихся в ДОУ групп в связи с изменением наполняемости их детьми Оснащение пищеблоков ДОУ электрическими плитами Оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) для создания дополнительных мест детям: - СП ДСКВ «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ №11 -АНО ДО «Город Детства» |  | 2013 2013 2013 2013 | 2014 2014 2014 2014 2014 |  | Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Областной бюджет Городской бюджет Областной бюджет Городской бюджет | 1835,8 106,8 377,2 22,2 1984,4 200,3 369,2 37,3 464,7 28,1 696,8 40,8 524,2 30,7 225,0 2205,1 222,6 568,1 57,4 | Министерство образования и науки СО Администрация г.о. Кинель (УАиГ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (УАиГ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (УАиГ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Министерство образованя и науки СО Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Министерство образования и науки СО Администрация г.о.Кинель (КУМИ) |

3. Повышение качества содержания ребенка в дошкольном учреждении

| 3.1. | Текущий ремонт зданий ДОУ |  | 2013 | 2014 | 2015 | Городской бюджет Городской бюджет софинансирование стимулирующих субсидий на текущий ремонт ДОУ | 2013г. - 3647,7 2014г. - 6018,0 2014г. -2924,9 2015г. – 3000,0 | Администрация г.о.Кинель (УАиГ) Администрация г.о.Кинель (УАиГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Проектирование и монтаж АПС в СП ДСКВ «Гнездышко» |  | 2013 | - | - | Городской бюджет | 94,0 | Администрация г.о.Кинель (УАиГ) |
| 3.3 3.4. | Установка современных оконных конструкций: - СП ДСКВ «Сказка» ГБОУ СОШ №5 -СП ДСКВ «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ №11 - СП ДСКВ «Лучик» ГБОУ СОШ №10 Замена неисправной сантехники в СП ДСКВ «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 |  | - | - | 2015 2015 2015 2015 | Городской бюджет Городской бюджет Городской бюджет Городской бюджет | 1500 850 250 30 | Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Администрация г.о.Кинель (КУМИ) Администрация г.о.Кинель (КУМИ) |